|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos logrado cumplir con las actividades planificadas dentro de los márgenes estipulados para cada ciclo de trabajo. La estructuración de Sprints (3 semanas para los primeros tres y 2 semanas para el cuarto) respetando un tope de 7 horas diarias ha permitido avanzar sin sobrecargar la capacidad del equipo. Facilitadores: La definición clara de roles (Yo como scrum master, Martin como product owner y Felipe como desarrollador full-stack), la estimación rigurosa en puntos fibonacci y la división precisa de tareas con amplio margen de holgura. Dificultades: La necesidad de reajustar el alcance (pivote) tras la reunión con el cliente, donde se nos solicitó integrar la categoría de "Tutores Certificados" (validación de notas + entrevista) y funcionalidades orientadas a la inclusión/neurodivergencia, lo que requirió reestructurar el backlog del Sprint 2 y Sprint 4.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrentamos este ajuste de alcance priorizando la eficiencia arquitectónica. En lugar de desarrollar internamente clasificadores de lenguaje desde cero (lo que habría consumido demasiado tiempo), optamos por integrar soluciones eficientes como la OpenAI Moderation API para el filtrado de comentarios inapropiados. Asimismo, para el flujo de "Tutores Certificados", delegamos el almacenamiento de documentos PDF a Supabase Storage y mantuvimos la gestión de entrevistas fuera de la plataforma (vía Teams/Zoom), registrando únicamente el estado de aprobación en el sistema. Esto nos permitió absorber los nuevos requerimientos sin sobrepasar nuestro presupuesto máximo de horas por Sprint.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el desempeño del equipo como muy bueno y adaptativo, creo que hemos demostrando madurez para ajustar la propuesta de valor según el feedback directo del cliente sin perder la estabilidad del cronograma. La rigurosidad en la planificación Scrum, la buena gestión de las estimaciones (manteniendo un margen seguro para imprevistos en cada Sprint) y la capacidad para integrar tecnologías modernas (Next.js, Node.js, PostgreSQL y modelos de ML/APIs). Documentar los cambios en el backlog e historias de usuario de forma inmediata tras las reuniones con clientes/stakeholders, reduciendo el desfase entre la toma de decisiones y la actualización de los entregables del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? De momento creo que no tenemos ninguna duda, en caso de tenerla, la comentaremos por correo, por el foro o en persona.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? no realmente, creemos que la distribución está correcta, aunque sí tuvimos que asignar nuevas actividades debido a las nuevas historias de usuario y la modificación del alcance después de la reunión con el cliente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Creemos que ha sido bueno, hemos tenido buena comunicación y compromiso. El cumplimiento de las reuniones de seguimiento y la comunicación entre desarrollo y producto. Puntualidad al momento de llegar a las reuniones.