Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	2

Product Backlog del Proyecto “Duoc Gym”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	5

Comprometer historias de Usuario	6

Definición y estimación de tareas	7

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 4	12

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Organización |  |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) |  |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Andrés Hernández Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.709.687-1 | Lukas Donoso | luka.donoso@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “InterAula”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| E01-H01 | Como administrador del sistema Necesito gestionar los perfiles de usuario Con la finalidad de controlar los permisos de acceso | 3 |
| E01-H02 | Como usuario del sistema Necesito registrarme e iniciar sesión con mi correo institucional Con la finalidad de validar mi pertenencia a la comunidad universitaria y acceder a la plataforma | 5 |
| E01-H03 | Como usuario del sistema Necesito gestionar mi perfil académico declarando materias ofrecidas y requeridas Con la finalidad de definir mi oferta de tutorías y mis necesidades de aprendizaje | 3 |
| E02-H01 | Como usuario del sistema Necesito evaluar las tutorías recibidas mediante una escala numérica (1 al 10) en diferentes criterios Con la finalidad de calificar objetivamente el servicio recibido y retroalimentar al tutor | 5 |
| E02-H02 | Como usuario del sistema Necesito visualizar el perfil de fortalezas y los promedios por dimensión de un tutor Con la finalidad de identificar sus competencias principales antes de solicitar una tutoría o revisar mi propio desempeño | 3 |
| E02-H03 | Como administrador del sistema Necesito auditar y gestionar las evaluaciones registradas en la plataforma Con la finalidad de detectar conductas maliciosas o valoraciones fraudulentas entre usuarios | 3 |
| E03-H01 | Como usuario del sistema Necesito obtener insignias automáticamente al alcanzar hitos de tutorías impartidas Con la finalidad de reconocer y visibilizar mi contribución y experiencia dentro de la plataforma | 5 |
| E03-H02 | Como usuario del sistema Necesito consultar las insignias y el nivel de reputación en los perfiles públicos Con la finalidad de generar confianza hacia la comunidad antes de solicitar o aceptar una tutoría | 2 |
| E03-H03 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el catálogo y la asignación de insignias en la plataforma Con la finalidad de mantener actualizados los incentivos del sistema y corregir inconsistencias en la reputación | 3 |
| E04-H01 | Como usuario del sistema Necesito recibir recomendaciones automáticas de tutores basadas en mi perfil e intereses Con la finalidad de conectar rápidamente con los tutores más afines a mis necesidades académicas | 8 |
| E04-H02 | Como usuario del sistema Necesito filtrar las recomendaciones por asignatura y visualizar el nivel de compatibilidad Con la finalidad de tomar una decisión informada al solicitar apoyo académico específico | 3 |
| E05-H01 | Como usuario del sistema Necesito publicar y gestionar propuestas de proyectos en el Hub Con la finalidad de convocar estudiantes de distintas carreras y conformar equipos multidisciplinarios | 5 |
| E05-H02 | Como usuario del sistema Necesito explorar proyectos publicados y postular como colaborador Con la finalidad de integrarme a iniciativas acordes a mi perfil e intereses profesionales | 3 |
| E05-H03 | Como administrador del sistema Necesito moderar y eliminar propuestas de proyectos en el Hub Con la finalidad de garantizar que las iniciativas cumplan con los lineamientos académicos e institucionales | 2 |
| E06-H01 | Como usuario del sistema Necesito cargar y categorizar recursos de estudio por asignatura Con la finalidad de compartir material de apoyo académico con la comunidad universitaria | 3 |
| E06-H02 | Como usuario del sistema Necesito buscar, previsualizar y descargar materiales de estudio Con la finalidad de acceder a guías, apuntes y recursos complementarios para mis asignaturas | 5 |
| E07-H01 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el estado de las cuentas de usuario (suspender o bloquear) Con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y la seguridad en la plataforma | 2 |
| E07-H02 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el panel de denuncias de contenidos (proyectos, recursos y comentarios) Con la finalidad de filtrar y remover elementos que atenten contra los lineamientos académicos | 5 |
| E07-H03 | Como administrador del sistema Necesito visualizar un dashboard de métricas e indicadores de uso del sistema Con la finalidad de monitorear la adopción de la plataforma y generar informes de gestión académica | 5 |

## Patrón de comparación

Como grupo decidimos utilizar planning poker como patrón de comparación para priorizar nuestras épicas, planning poker es una técnica utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas que se realizarán, en nuestro caso utilizaremos la secuencia de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) donde entre mayor sea el valor, mayor será la dificultad y el esfuerzo de la épica, de forma individual elegiremos el valor para cada una de las épicas, para posteriormente compartir los valores elegidos al grupo, donde se argumenta el porqué de la decisión, si hay un consenso con el valor de la épica entonces se dejará dicho valor, si no, se vuelven a elegir los valores hasta que haya un consenso, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, el Product Owner o el Scrum Master podrán elegir el valor de esfuerzo para la épica.

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E01-H01 | Como administrador del sistema Necesito gestionar los perfiles de usuario Con la finalidad de controlar los permisos de acceso | Sprint 1 |
| E01-H02 | Como usuario del sistema Necesito registrarme e iniciar sesión con mi correo institucional Con la finalidad de validar mi pertenencia a la comunidad universitaria y acceder a la plataforma | Sprint 1 |
| E01-H03 | Como usuario del sistema Necesito gestionar mi perfil académico declarando materias ofrecidas y requeridas Con la finalidad de definir mi oferta de tutorías y mis necesidades de aprendizaje | Sprint 1 |
| E02-H01 | Como usuario del sistema Necesito evaluar las tutorías recibidas mediante una escala numérica (1 al 10) en diferentes criterios Con la finalidad de calificar objetivamente el servicio recibido y retroalimentar al tutor | Sprint 2 |
| E02-H02 | Como usuario del sistema Necesito visualizar el perfil de fortalezas y los promedios por dimensión de un tutor Con la finalidad de identificar sus competencias principales antes de solicitar una tutoría o revisar mi propio desempeño | Sprint 2 |
| E02-H03 | Como administrador del sistema Necesito auditar y gestionar las evaluaciones registradas en la plataforma Con la finalidad de detectar conductas maliciosas o valoraciones fraudulentas entre usuarios | Sprint 2 |
| E03-H01 | Como usuario del sistema Necesito obtener insignias automáticamente al alcanzar hitos de tutorías impartidas Con la finalidad de reconocer y visibilizar mi contribución y experiencia dentro de la plataforma | Sprint 2 |
| E03-H02 | Como usuario del sistema Necesito consultar las insignias y el nivel de reputación en los perfiles públicos Con la finalidad de generar confianza hacia la comunidad antes de solicitar o aceptar una tutoría | Sprint 2 |
| E03-H03 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el catálogo y la asignación de insignias en la plataforma Con la finalidad de mantener actualizados los incentivos del sistema y corregir inconsistencias en la reputación | Sprint 2 |
| E04-H01 | Como usuario del sistema Necesito recibir recomendaciones automáticas de tutores basadas en mi perfil e intereses Con la finalidad de conectar rápidamente con los tutores más afines a mis necesidades académicas | Sprint 4 |
| E04-H02 | Como usuario del sistema Necesito filtrar las recomendaciones por asignatura y visualizar el nivel de compatibilidad Con la finalidad de tomar una decisión informada al solicitar apoyo académico específico | Sprint 4 |
| E05-H01 | Como usuario del sistema Necesito publicar y gestionar propuestas de proyectos en el Hub Con la finalidad de convocar estudiantes de distintas carreras y conformar equipos multidisciplinarios | Sprint 3 |
| E05-H02 | Como usuario del sistema Necesito explorar proyectos publicados y postular como colaborador Con la finalidad de integrarme a iniciativas acordes a mi perfil e intereses profesionales | Sprint 3 |
| E05-H03 | Como administrador del sistema Necesito moderar y eliminar propuestas de proyectos en el Hub Con la finalidad de garantizar que las iniciativas cumplan con los lineamientos académicos e institucionales | Sprint 3 |
| E06-H01 | Como usuario del sistema Necesito cargar y categorizar recursos de estudio por asignatura Con la finalidad de compartir material de apoyo académico con la comunidad universitaria | Sprint 3 |
| E06-H02 | Como usuario del sistema Necesito buscar, previsualizar y descargar materiales de estudio Con la finalidad de acceder a guías, apuntes y recursos complementarios para mis asignaturas | Sprint 3 |
| E07-H01 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el estado de las cuentas de usuario (suspender o bloquear) Con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y la seguridad en la plataforma |  |
| E07-H02 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el panel de denuncias de contenidos (proyectos, recursos y comentarios) Con la finalidad de filtrar y remover elementos que atenten contra los lineamientos académicos |  |
| E07-H03 | Como administrador del sistema Necesito visualizar un dashboard de métricas e indicadores de uso del sistema Con la finalidad de monitorear la adopción de la plataforma y generar informes de gestión académica |  |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| E01-H01 | T1 | Crear usuario | 5 |
|  | T2 | Editar usuario | 4 |
|  | T3 | Eliminar usuario | 3 |
|  | T4 | Gestión de roles | 6 |
| E01-H02 | T1 | Registro de usuario | 8 |
|  | T2 | Inicio de sesión | 6 |
|  | T3 | Validación de dominio | 4 |
| E01-H03 | T1 | Selección de asignaturas | 6 |
|  | T2 | Edición de información personal | 5 |
|  | T3 | Visualización de perfil | 5 |
| E02-H01 | T1 | Registrar evaluación multicriterio | 6 |
|  | T2 | Validación de campos obligatorios | 3 |
|  | T3 | Restricción de evaluación duplicada | 4 |
| E02-H02 | T1 | Actualización automática de promedios | 5 |
|  | T2 | Actualización automática de promedios | 4 |
| E02-H03 | T1 | Anulación de evaluación maliciosa | 5 |
| E03-H01 | T1 | Asignación automática por hitos de tutoría | 7 |
|  | T2 | Notificación de logro obtenido | 4 |
| E03-H02 | T1 | Despliegue de medallero público | 4 |
|  | T2 | Inspección de detalle de insignia | 3 |
| E03-H03 | T1 | Creación de nuevos logros | 5 |
|  | T2 | Revocación manual de insignia | 4 |
| E04-H01 | T1 | Generar recomendaciones por Machine Learning | 12 |
|  | T2 | Recálculo por actualización de perfil | 6 |
|  | T3 | Manejo de usuario nuevo (Cold Start) | 6 |
| E04-H02 | T1 | Filtrado de recomendaciones por asignatura | 5 |
|  | T2 | Despliegue de indicador de afinidad | 4 |
| E05-H01 | T1 | Creación de propuesta de proyecto | 6 |
|  | T2 | Cierre de convocatoria | 3 |
|  | T3 | Validación de campos obligatorios | 3 |
| E05-H02 | T1 | Postulación a un proyecto | 5 |
|  | T2 | Aceptación o rechazo de colaborador | 4 |
| E05-H03 | T1 | Eliminación de propuesta inapropiada | 4 |
| E06-H01 | T1 | Cargar archivo de estudio | 7 |
|  | T2 | Validación de formato y tamaño | 3 |
|  | T3 | Eliminar material propio | 3 |
| E06-H02 | T1 | Búsqueda y filtrado de recursos | 7 |
|  | T2 | Descarga de material | 4 |
| E07-H01 | T1 | Bloqueo por falta reiterada | 4 |
|  | T2 | Reactivación de cuenta | 3 |
|  | T3 | Registro de auditoría | 4 |
| E07-H02 | T1 | Procesamiento de reporte válido | 5 |
|  | T2 | Desestimación de denuncia | 3 |
| E07-H03 | T1 | Visualización de indicadores globales | 7 |
|  | T2 | Exportación de reporte | 5 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

ejemplo

Gráfico real de sprint 1